## LOGT — Registro de Tiempo

Nombre: Adrián López

Carné: 231361

Épica / Sprint 7: Despliegue en la nube: frontend en Vercel, backend y chatbot en Render

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 04/09/2026 | 15:00 | 16:15 | 0:00 | 1:15 | Investigación / Codificación / Documentación | Conexión del repositorio a Vercel y configuración del build de Vite (vercel.json con rewrite a index.html para el enrutado del SPA); variables de entorno VITE_API_URL y VITE_CHATBOT_URL; archivo .env.example; nota del proxy solo-desarrollo en vite.config.ts. |
| 06/09/2026 | 18:30 | 20:00 | 0:15 | 1:15 | Codificación | Configuración de despliegue de backend y chatbot en Render (render.yaml): servicios Docker, PostgreSQL administrado y healthchecks. Proveedor de LLM compatible con OpenAI (Groq) para el chatbot, porque Render no puede correr Ollama (app/llm/openai_compat.py, selección por LLM_PROVIDER); CORS del chatbot por variable de entorno; Dockerfile del chatbot respetando $PORT; Dockerfile del backend ejecutando seed + server; ajuste de rutas y comando de Docker en la blueprint; cambio del modelo del chatbot. |
| 06/09/2026 | 20:00 | 20:45 | 0:00 | 0:45 | Documentación / Corrección | Documentación del proceso de despliegue en el README; corrección de rutas de imágenes en seed.js. |
| 06/09/2026 | 20:45 | 21:15 | 0:00 | 0:30 | Configuración / Pruebas | Setup de Vitest + React Testing Library (configuración en vite.config.ts, src/test/setup.ts, primeras pruebas de componentes UI), scripts de test y actualización del README. |

## LOGT — Registro de Tiempo

Nombre: Javier Chávez

Carné: 23132

Épica / Sprint 7: Documentación del repositorio y robustez del seed

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 05/09/2026 | 11:40 | 12:05 | 0:00 | 0:25 | Corrección / Documentación | Arreglo del catch vacío en seed.js; actualización del README de la raíz del proyecto; eliminación de db/queries.sql (consultas de análisis que ya no eran necesarias tras generar las gráficas con datos actualizados). |

## LOGT — Registro de Tiempo

Nombre: Diego Sandoval

Carné: 231977

Épica / Sprint 7: Pruebas automatizadas del backend (autenticación, carrito y checkout) y refactor de manejadores

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2026 | 17:35 | 17:50 | 0:00 | 0:15 | Corrección | Corrección del historial de compras en server.js. |
| 07/09/2026 | 22:30 | 23:50 | 0:15 | 1:05 | Codificación / Pruebas | Extracción de los manejadores de autenticación a services/authHandlers.js y pruebas de auth (services/auth.test.js); pruebas de carrito y checkout (carChekout.test.js). |
| 08/09/2026 | 00:10 | 00:25 | 0:00 | 0:15 | Configuración | Configuración del reporte de cobertura (vite.config.ts, backend/package.json) y ajuste en server.js. |

## LOGT — Registro de Tiempo

Nombre: Dally Ramírez

Carné: 241035

Épica / Sprint 7: Validaciones y reglas de negocio del catálogo, integridad de datos e integración continua

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/09/2026 | 21:15 | 21:55 | 0:00 | 0:40 | Codificación | SFTWRKEY-348 respuesta 404 al actualizar o eliminar un producto inexistente; SFTWRKEY-349 la búsqueda pública solo devuelve productos con stock; SFTWRKEY-347 validación del payload de productos (id, nombre, precio, stock, notas, categoría); SFTWRKEY-344 sincronización del carrito dentro de una transacción; SFTWRKEY-345 restricciones de integridad en la base (CHECK de precio/stock, FK de cart_items a products). |
| 07/09/2026 | 22:50 | 23:40 | 0:00 | 0:50 | Codificación / Pruebas | SFTWRKEY-337 workflow de CI en GitHub Actions (.github/workflows/tests.yml); SFTWRKEY-343 colección de Postman; SFTWRKEY-336 suite de pruebas del chatbot con pytest (backend/chatbot/tests/). |
| 08/09/2026 | 00:00 | 01:05 | 0:00 | 1:05 | Pruebas | SFTWRKEY-335 pruebas de servicios del backend (perfumMapper, perfumValidation, reportMetrics); SFTWRKEY-338 corrección del punto de entrada de server.js para poder ejecutarlo bajo pruebas. |
| 08/09/2026 | 05:50 | 06:15 | 0:00 | 0:25 | Pruebas / Corrección | SFTWRKEY-341 pruebas de endpoints de productos; SFTWRKEY-331 pruebas de endpoints faltantes; arreglo del build (Vitest 5 quitó 'all' de coverage) y job de pytest del chatbot en el CI. |

## LOGT — Registro de Tiempo

Nombre: Denis Rodríguez

Carné: 21151

Épica / Sprint 7: Chatbot (validación de entrada), consistencia visual de la UI y organización de assets

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07/09/2026 | 15:45 | 16:25 | 0:00 | 0:40 | Codificación | El chatbot rechaza mensajes vacíos (validación en app/bot/models.py); unificación de los colores de estado (éxito/error/aviso) en las páginas del panel y de usuario, con tokens en tailwind.config.js. |
| 07/09/2026 | 16:25 | 16:45 | 0:00 | 0:20 | Refactor / Organización | Eliminación de imágenes duplicadas; renombrado de archivos del chatbot a snake_case (chat_log_service.py, product_service.py); orden del control de versiones. |