## LOGT: Registro de Tiempo

Nombre: Adrián López

Carné: 231361

Épica / Sprint: Sprint 9: Despliegue, pruebas de regresión, SEO y páginas legales, informe de seguridad

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06/10/2026 | 16:45 | 18:45 | 0:15 | 1:45 | Configuración | Creación del directorio de Sprint 9: estructura del proyecto, Dockerfiles, configuración de CI y README. |
| 06/10/2026 | 18:50 | 20:15 | 0:10 | 1:15 | Pruebas | Pruebas de integración y de regresión con GitHub Actions; demostración de una regresión en la búsqueda de productos (mostraba agotados) y su corrección. |
| 11/10/2026 | 17:30 | 19:55 | 0:30 | 1:55 | Codificación | Páginas de privacidad, términos y envíos, enlazadas en el footer y en la pantalla de pago. |
| 11/10/2026 | 19:55 | 21:15 | 0:00 | 1:20 | Codificación | Títulos y descripciones por página, noindex en páginas privadas y vista previa para redes sociales; robots.txt y sitemap.xml con el catálogo. |
| 11/10/2026 | 21:20 | 22:10 | 0:00 | 0:50 | Codificación | Página de preguntas frecuentes enlazada en el footer y en las páginas legales. |
| 12/10/2026 | 10:30 | 12:50 | 0:20 | 2:00 | Configuración y documentación | Despliegue desde Sprint 9 (CI, Vercel y Render), actualización de los README, ajuste de proxy-addr y actualización de la matriz OWASP. |
| 12/10/2026 | 15:15 | 16:05 | 0:00 | 0:50 | Corrección | Corrección del botón Ver mis compras, que llevaba a una ruta inexistente. |
| 13/10/2026 | 16:45 | 18:35 | 0:15 | 1:35 | Documentación y corrección | Matriz OWASP e informe de seguridad del Sprint 9; formato único de precios y arreglo de las rutas de fotos. |

## LOGT: Registro de Tiempo

Nombre: Javier Chávez

Carné: 23132

Épica / Sprint: Sprint 9: Política de contraseñas, chatbot y recursos del catálogo

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 09/10/2026 | 10:15 | 12:25 | 0:15 | 1:55 | Codificación y pruebas | Política de contraseña segura: módulo passwordPolicy, integración en el registro y el cambio de contraseña, y pruebas automatizadas. |
| 09/10/2026 | 14:30 | 17:30 | 0:30 | 2:30 | Corrección | Arreglo del formato markdown en las respuestas del chatbot (componente del chat, estilos y dependencias de renderizado). |
| 12/10/2026 | 16:00 | 17:15 | 0:15 | 1:00 | Corrección | Se agregan las fotos de productos que faltaban en el catálogo. |

## LOGT: Registro de Tiempo

Nombre: Diego Sandoval

Carné: 231977

Épica / Sprint: Sprint 9: Seguridad de registro y checkout de invitado, página 404

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2026 | 17:30 | 22:55 | 0:45 | 4:40 | Codificación y pruebas | Usuario administrador inicial por variables de entorno (seed, render.yaml, pruebas de integración y colección Postman); límite de intentos en el registro con su prueba de seguridad. |
| 12/10/2026 | 23:00 | 00:40 | 0:00 | 1:40 | Codificación y pruebas | Controles del checkout de invitado (declineGuard con pruebas, docker-compose y matriz OWASP); página 404 y manejo de estados de error en el frontend. |

## LOGT: Registro de Tiempo

Nombre: Dally Ramírez

Carné: 241035

Épica / Sprint: Sprint 9: Gestión de pedidos, rutas por rol y pruebas de seguridad

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 08/10/2026 | 21:50 | 22:50 | 0:10 | 0:50 | Codificación y pruebas | SFTWRKEY-417: estados del pedido y transiciones permitidas, con historial de cada cambio. |
| 09/10/2026 | 15:50 | 16:45 | 0:00 | 0:55 | Codificación | SFTWRKEY-422: rutas protegidas por rol; las páginas de admin y reporte solo las ve un ADMIN y mi cuenta pide sesión. |
| 11/10/2026 | 14:20 | 15:05 | 0:05 | 0:40 | Codificación y pruebas | SFTWRKEY-418: devolver el stock al cancelar un pedido, dentro de la misma transacción del cambio de estado. |
| 11/10/2026 | 20:45 | 22:15 | 0:20 | 1:10 | Codificación y pruebas | SFTWRKEY-419: vista de pedidos en el admin con filtros por estado y fechas, paginación, detalle e historial. |
| 11/10/2026 | 22:20 | 22:50 | 0:00 | 0:30 | Codificación y pruebas | SFTWRKEY-420: detalle del pedido en mi cuenta, con estado en etiqueta de color y seguimiento por fecha. |
| 13/10/2026 | 15:10 | 16:10 | 0:10 | 0:50 | Pruebas de seguridad | SFTWRKEY-411: pruebas de seguridad pendientes (rutas de admin, login con Google, prompt injection en el chatbot); corrección de errores del chatbot cuando el proveedor de IA falla; documento de resultados. |

## LOGT: Registro de Tiempo

Nombre: Denis Rodríguez

Carné: 21151

Épica / Sprint: Sprint 9: Catálogo, recuperación de contraseña, lista de deseos e integración continua

| Fecha | Inicio | Fin | Tiempo Interrupción | Delta Tiempo | Fase | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12/10/2026 | 13:00 | 15:00 | 0:20 | 1:40 | Codificación | Paginación y filtros del catálogo: consulta en el backend (catalogQuery), servicio y página de perfumes. |
| 12/10/2026 | 15:30 | 18:00 | 0:30 | 2:00 | Codificación | Recuperación de contraseña: páginas de olvido y de restablecimiento, servicio y enlace desde el login. |
| 12/10/2026 | 19:00 | 21:00 | 0:15 | 1:45 | Codificación y pruebas | Lista de deseos: botón, página y servicio, con ajuste de las pruebas XSS. |
| 12/10/2026 | 21:15 | 22:31 | 0:00 | 1:16 | Codificación y configuración | Productos relacionados (endpoint y componente); lint y cobertura mínima en el CI; eliminación de archivos duplicados. |